CONVENZIONE

Rep. n. __

Del ____

COMUNE DI ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

Contenente le norme e le condizioni per il conferimento DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI DI ORISTANO - 3^ STRALCIO.

CIG: 943410668D     CUP H11B17000860006

L’anno duemilaventidue il giorno ___ (______) del mese di _________ nella Residenza Comunale con la presente scrittura privata in forma elettronica

TRA

IL COMUNE DI ORISTANO, P.I. 00052090958, rappresentato dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio - Dott. Ing. Giuseppe Pinna, il quale interviene in rappresentanza del Comune di Oristano, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con L. 267/00 e dell’art. 69 del vigente Statuto – C.F.00052090958

E

L’ing.  __________________, nato/a a _________________ il ______________ con Studio Tecnico in __________________, via ____________________ - (C.F.  ________________ - P.IVA _________________), iscritto/a all’Ordine dei __________________________ della Provincia di ___________ al  n. ____, che interviene in questo atto in qualità di _______________.

Premesso che:

- il Comune di Oristano ha inserito la realizzazione del centro intermodale passeggeri e stazione di interscambio di Oristano quale elemento fondante della strategia di sviluppo della mobilità nell’ambito del sistema trasportistico dell’area vasta di Oristano, come approvato con delibera della G.C. n. 23 del 17/02/2010;

- con Determinazione del Servizio Viabilità dell’Assessorato Lavori Pubblici n. 32006 del 24/09/2013 è stato approvato e reso esecutivo l’Atto di Convenzione stipulato in data 23/09/2013 repertorio n. 004/SVI, tra l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ed il Comune di Oristano, per la realizzazione dei lavori riguardanti la “Viabilità di accesso al Centro Intermodale Passeggeri di Oristano” che ha assegnato un finanziamento di € 400.000,00 al quale va sommato l’importo di € 100.000,00 quale quota di cofinanziamento stanziata dal comune di Oristano a mezzo Mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

- con deliberazione della G.C. n° 105 del 29/05/2019 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico ed economica – Progetto generale e il relativo primo stralcio funzionale “Viabilità di accesso del Centro intermodale passeggeri di Oristano” redatto dallo “Studio Associato LLM” con sede in Cagliari;

- con deliberazione c.c. n. 40 del 02/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del 1° stralcio funzionale, approvato il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità dell’opera per la realizzazione della “Viabilità di accesso del Centro intermodale passeggeri di Oristano”, per l’importo complessivo di € 500.000,00;

- con determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 735 del 23/07/2021 è stato approvato il progetto dei “lavori di completamento del centro intermodale passeggeri di Oristano e relativa viabilità di accesso - lotto funzionale di completamento n. 1” redatto dall'Ing. Carlo Piras, dell'Importo complessivo di € 139.331,16 a seguito del nulla osta dell’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio all’utilizzo delle economie del Centro Intermodale;

- con determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 901 del 16/09/2021 sono stati assegnati  i “lavori di completamento del centro intermodale passeggeri di Oristano e relativa viabilità di accesso - lotto funzionale di completamento n. 1”  al Consorzio Stabile MEDIL SCPA di Benevento;

- si è reso necessario completare le opere della strada di accesso al centro intermodale con la redazione di un  3^ stralcio funzionale in quanto la somma originariamente stanziata è risultata del tutto insufficiente;

Vista  la propria determinazione n. ____  del ___________ con la quale è stato conferito l’incarico di cui in oggetto  ed assunto il relativo impegno di spesa;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto

- ART. 1

Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio Ing. Giuseppe Pinna, in esecuzione della Determinazione n. _____ del ________, che costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto, affida a _______________, nato/a a _________________ il ______________ (C.F.  ________________ ), con Studio Tecnico in __________________, via ____________________ n. ____ - P.IVA _________________), iscritto/a all’Ordine dei____________ della Provincia di ___________ al  n. ____, l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e incarico di direttore operativo per la realizzazione della viabilità di accesso al centro intermodale passeggeri di Oristano - 3^ stralcio.

ART. 2

Il professionista svolgerà l’incarico secondo le direttive di carattere generale che saranno impartite dall’Amministrazione comunale e per essa dal Responsabile del Procedimento. Nel corso della progettazione è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli organi ed enti competenti al rilascio delle autorizzazione necessarie e pareri preventivi e definitivi sul progetto.

Al professionista, in possesso dell’attestazione di cui al comma 2 dell’art. 98 del D.Lgs. 81/08, è affidato l’incarico per l’espletamento delle funzioni di coordinatore per la fase di progettazione ed esecuzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 dell’intervento previsto nella presente convenzione.

- ART. 3

Il progetto definitivo-esecutivo, completamente elaborato in tutte le sue parti, a norma dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016, dovrà essere consegnato entro 15 giorni dalla data di affidamento dell’incarico e dovrà essere consegnato come segue:

- n. 2 (due) copie cartacee;

- n. 1 copia digitale;

- tutti gli elaborati cartografici e relazionali (economici e descrittivi), compreso il piano di sicurezza e coordinamento, dovranno essere consegnati su supporto digitale sia in formato pdf sia in formato editabile (dwg, dxf, doc, ecc.).

ART. 4

Il Responsabile del Procedimento, a norma dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nella fase di progettazione, in rapporto alla tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione disponendo eventualmente, con riferimento alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, anche l'unificazione dei livelli di progettazione.

ART. 5

Qualora la presentazione del progetto, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al comma che precede venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale del 0,2% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Il relativo importo sarà trattenuto sul saldo del compenso.

Nel caso il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta), l’Amministrazione Comunale resterà libera da ogni impegno verso il progettista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese e salva ogni azione di danni che l’Amministrazione Comunale intenda promuovere nei confronti del progettista.

- ART. 6

Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto – anche se elaborato e presentato – tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale e per essa del Responsabile del Procedimento, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso e senza che ciò titoli a speciali maggiori compensi.

Nell’eventualità in cui l’Amministrazione avesse necessità di disporre ulteriori copie di elaborati, le suddette dovranno essere consegnate, entro il termine di 3 (tre) giorni dalla richiesta e senza alcuna spesa a carico del Comune, fino ad altre 2 (due) copie.

Nel caso in cui il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione della convenzione. In tal caso verrà corrisposta, a tacitazione di ogni pretesa da parte del professionista, la somma forfettaria che sarà determinata dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, su proposta del Responsabile del Procedimento, in contradditorio con il professionista.

L’insorgere di eventuali controversie sarà trattato come previsto dall’art. 12 della presente convenzione.

- ART. 7

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016) e ammonta a € _________ (_____________________/__) oltre Cassa di Previdenza e IVA di legge se dovuta. Il professionista ha dichiarato in sede di gara di avvalersi del seguente regime fiscale: ________; pertanto la fatturazione elettronica sarà effettuata ai sensi dell’art. __________. Il compenso ____________________ a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67.

ART. 8

Gli onorari di cui all'art. 7 verranno corrisposti quando le varie fasi progettuali abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte dell’Amministrazione Comunale e, se del caso, da parte dei competenti Organi Tecnici Regionali.

Se il ritardo dell'approvazione non dipende da inerzia dell'Amministrazione Comunale bensì da manchevolezza di elaborazione del progetto, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il progettista abbia restituito il progetto con le modifiche suggerite dai competenti organi.

Per l’incarico di coordinatore sulla sicurezza in fase di esecuzione e l’incarico di direttore operativo gli onorari saranno corrisposti in misura proporzionale all’importo dei lavori eseguiti, risultante dai successivi stati di avanzamento, previa presentazione della parcella parziale/fattura da parte del professionista. Il saldo degli onorari verrà corrisposto in un’unica soluzione contestualmente all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Qualora le opere oggetto della prestazione professionale fossero finanziate da Enti o Istituti diversi dall’Amministrazione Comunale il professionista accetta i tempi e le modalità di finanziamento relative.

ART. 9

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

- ART.  10

L’Amministrazione Comunale potrà revocare l’incarico come sopra conferito qualora riscontrasse gravi inadempienze da parte del professionista, in tal caso a quest’ultimo spetterà il compenso ridotto in proporzione all’incarico espletato. Lo stesso trattamento spetterà al professionista nel caso di recesso dall’incarico da parte del professionista stesso. In ogni caso al Professionista verranno anche addebitati i maggiori oneri che l'Amministrazione sosterrà per l'espletamento da parte di altri professionisti delle parti di incarico non assolte. Sarà inoltre data comunicazione all'Albo Professionale per i dovuti provvedimenti. Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016, al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed al Codice Civile.

- ART. 11

Il professionista, ai sensi delle linee guida n. 1 attuative del D.lgs 50/2016 modificato dal decreto correttivo D.lgs 56/2016 punto 4.1, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza dovrà decorrere dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell’incarico, ed autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. Tale polizza, ai sensi delle linee guida n. 1 attuative del D.lgs

50/2016 modificato dal decreto correttivo D.lgs 56/2016 punto 4.1, deve coprire la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo-esecutivo, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1.000.000,00 di Euro.

- ART. 12

- Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'incarico previsto nella presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro competente Oristano.

ART. 13

Il professionista in relazione all'incarico affidato, elegge domicilio legale presso il Comune di Oristano.

- ART. 14

Saranno a carico del professionista tutte le spese relative alla presente convenzione, comprese le imposte e tasse, I.V.A. esclusa, previste delle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione della presente convenzione.

- ART. 15

Agli effetti della registrazione fiscale l'importo degli onorari di cui alla presente convenzione ammonta a € _______ + __% per Cassa Previdenziale e IVA al 22% per complessivi € _____________. La registrazione verrà fatta in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 (T.U. sull'imposta di registro).

- ART. 16

Il professionista incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa.

Il Professionista si obbliga altresì a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti correnti entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Tracciabilità dei flussi finanziari – Ai sensi dell’art. 3 della L. n.136/2010, il Professionista assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari e dichiara di utilizzare, per le transazioni relative al servizio di cui al CIG: 943410668D, il seguente conto corrente: _____________________________ - e che il soggetto abilitato ad operare sul conto è il Sig/la Sig.ra _________________________ (C.F. ____________________________) presso Banca ________________________.

- ART. 17

Il Professionista dichiara sotto la sua personale responsabilità:

- di non avere rapporti con Amministrazioni Pubbliche che implichino incompatibilità con l'esercizio della libera professione ed in relazione all'incarico affidatogli;

- di aver già preso visione e sottoscritto l'Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento e nonché quanto previsto nel “Patto di integrità approvato con deliberazione della G.C. n. 21 del 05/02/2018 e pubblicato sul sito internet del Comune – Amministrazione Trasparente”;

- di essere a conoscenza che avrà l’obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n. 6 del 21/01/2021 e del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 approvato con Deliberazione G.C. n. 37 del 15/03/2021, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

- ai sensi dell’art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della presente convenzione, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

- ART. 18

Il Beneficiario, in attuazione della disciplina degli artt. 13 e 14 del “GDPR”, Regolamento generale sulla protezione dei dati, ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679, autorizza al trattamento dei dati personali.

- ART. 19

Il presente atto è scritto in forma elettronica nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016. Si dà atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire l’esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Il presente atto si compone di n° __ (_____) pagine fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Oristano, lì_______

- f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

- Dott. Ing. Giuseppe Pinna

- ___________________________

- f.to IL PROFESSIONISTA

- Ing.  _____________________